| 项目内容和主要活动 | 开始 时间 | 完成 时间 | 所需费用（元） | 效果评诂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清除外来物种黄顶菊 | 2005.11 | 2010.11 | 4万 | 减轻外来物种对生物多样性的影响 |
| 衡水湖梅花岛绿化 | 2007年春季 | 2008年秋季 | 6万 | 增加森林覆盖率，为野生动物提供栖息地，保持水土流失，增强居民植树意识，带动公众参与。 |
| 原住民生物多样性的培训和宣传活动 | 2005.11 | 2008.12 | 2-3万 | 使生活在湿地范围内的居民，认识到保护湿地的重要性和湿地可持续发展与他们的依存关系。 |
| 护鸟行动 | 2005.11 | 2008.11 | 2万 | 通过排查鸟夹、粘网宣传野生动物保护法使社区居民认识到生物多样性的重要。 |
| 关注湿地儿童 环保教育 | 2005.9 | 2010.11 | 5000元 | 继续关注生活在湿地里的贫困儿童，使更多湿地儿童接受环保教育。 |
| 衡水湖周边水资源 情况调查 | 2006.3 | 2006.10 | 5000元 | 通过对水资源的调查，使人们认识到水污染的现状和节水的重要性。 |
| 废旧电池回收 | 2007.3 | 2007.12 | 2万 | 减轻水体污染 |
| 印制生物多样性 保护手册 | 2007.5 | 2007.11 | 2万元 | 宣传湿地保护的重要性 |