| 项目名称 | “治多伦一亩沙地，还北京一片蓝天”工程 |
| --- | --- |
| 申请主体 | 北京绿化基金会 |
| 项目概述 | 多伦县位于内蒙古浑善达克沙地南缘，距北京直线180公里，海拔1150-1800米，横贯多伦县三条大沙带，面积达210万亩，是北京头上的大沙源。 从2001年至今，本会与北京广播电台、多伦县政府联合开展的“治多伦一亩沙地，还北京一片蓝天”的治沙工程，得到首都各界积极支持，上千个企事业单位，上万户家庭和数万名职工、市民捐款650多万元，当地配套600多万元，采取“盖被子，画格子，堵口子”方式，在多伦沙带飞播种草8万亩，有苗频度70%；在流动沙丘上营造黄柳沙障10500亩，完好率90%；营造樟子松、赤杨、榆树12700亩，成活率95%。经专家检查验收，评价为优。初步建成“大宝治沙生态园”，形成绿树银花，草原风光和湿地谷等景区；营造了“北京奥运林”2008亩，形成草、灌、乔结合，带、网、片相间的治沙模式，全县林草盖度由2000年的30%上升到80%，风融沙化初步控制，改善了生态环境，促进了经济发展。 |
| 项目地点 | 内蒙古自治区省锡林郭勒盟市多伦县乡 |
| 执行周期 | 2001年 6 月 5 日至 2006 年 12 月 31 日 |
| 项目参与方 | 北京人民广播电台、多伦县人民政府、北京绿化基金会 |
| 项目总额 | 首都北京社会各界六年捐款650多万元，地方配套资金600万元，共计1250万元。飞播种草8万亩，造林23200亩。 |
| 项目亮点 | 长达六年的“治还”工程，年胜一年，持续发展，以北京电台为主导的多家媒体，倾力宣传发动报导，唤起民众，参与播绿，筹资助绿是多伦县公益治沙成功的关键。 社会力量参与生态建设，既要把善款用好，又要把善事做实，实现飞、封、造、围、移、管综合治理，筹资方、施工方、协调方在执行过程中坚持签署协议，规范程序，既相互配合，又相互制约“三位一体”的运行模式，是项目成功的保证。 尊重自然规律，因地制宜运用典型设计对号入座的适用技术，坚持质量第一、保证实效，一块一块、一片一片治理，坚持科学治沙，实现生态和谐，是这项形成精品和亮点工程的技术支撑。 |