| 时 间 | 工 作 内 容 | 完 成 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.08.01---05.10.01 | 打井及围封原材料准备 | 阿尔乡、固沙所、联合会 |  |
| 05.10.01---05.11.15 | 埋杆、拉线、打井 | 阿尔乡、固沙所、联合会 |  |
| 05.12.01---05.12.30 | 撰写中期报告 | 联合会等 |  |
| 06.01.15---06.02.28 | 绿化树苗、工具等准备 | 阿尔乡、固沙所、联合会 |  |
| 06.03.15---06.04.30 | 植树3400亩 | 阿尔乡、固沙所、联合会 |  |
| 06.04.30---06.05.30 | 围封工程等维护 | 阿尔乡、固沙所、联合会 |  |
| 06.06.15---06.07.15 | 种草150亩 | 固沙所 |  |
| 06.07.01---06.07.15 | 撰写终期报告 | 联合会等 |  |