| 项目名称 | 钱塘江源头生态功能保护区的建设 |
| --- | --- |
| 申请主体 | 杭州蓝光建设工程咨询有限公司 |
| 项目概述 | 开化县位于浙江省最西部，是浙江的母亲洒河－钱塘江的发源地，是钱塘江流域极重要的水源涵养区、物种保护和繁衍功能区、气候调节功能区，是浙江省划定的特别生态环境保护区、重要的水源保护区。 本项目通过对钱塘江源头－开化县进行全面的生态基础调研，查清区域的生态环境特征、环境资源状况、生态环境变化趋势、社会经济发展现状，分析本地区具备的人文资源优势，根据保护与开发并重的原则，论证可持续的发展模式，制定《浙江省钱塘江源头（开化）生态功能保护区建设规划》。 通过实施生态农业建设与农村环境综合整治工程、生态工业与清洁生产工程、生态城镇建设工程、资源开发与保护及生态恢复工程、生态旅游和生态文化建设工程、自然保护区建设和生物多样性保护工程等，从根本上缓解、克服潜在的生态危机，建设生态安全防护体系，最佳地发挥地域环境的自然资源优势，建设高效发达的生态产业体系，创建最佳的人居环境，实现环境、资源、人口、社会、经济的良性循环和协调发展，全面建成生态县、人民生活全面实现小康。 |
| 项目地点 | 浙江省衢州市开化县 |
| 执行周期 | 2003 年 3 月 至 2015 年 12 月 |
| 项目参与方 | 杭州蓝光建设工程咨询有限公司 开化县政府 社会企业及区域内人民共同参与 |
| 项目总额 | 共规划实施生态农业与农村环境综合整治工程等10大类63个项目，2015年前总投资约156亿元，2007年前完成总投资约94亿元。 |
| 项目亮点 | 基础调研细致扎实、数据可靠，为项目的规划奠定了坚实的基础； 规划的制定立足于详实的基础调研，结合了大专院校、政府、企业组织的多方专家意见，科学合理，针对性、实施性强； 项目实施过程中分工合作，政府主导政策的制定和宏观调控、社会组织和大专院校提供技术支持、企业承担建设资金的筹集和建设项目的实施，组成了一个高效运作的机制； 通过广泛的宣传教育，普遍提高了区域内人民的生态保护意识和参与生态工程建设的自觉性和积极性，专业人员提供技术支持、企业提供大量建设资金、金融机构积极提供项目融资，解决了技术力量不足和建设资金短缺的难题。 |